ผ.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

ยุทธศาสตร์การที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะชุมชน

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำผิว แอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิมสายบ้านทุ่งกกทัน หมู่ที่ 3 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำผิวแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิมสายบ้านทุ่งกกทัน หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 284 ตารางเมตร | 100,000 | บ้านทุ่งกกทัน หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำผิวแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิมสายบ้านพุทธไธสงค์ หมู่ที่ 9 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำผิวแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิมสายบ้านพุทธไธสงค์ หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร | 300,000 | บ้านพุทธไธสงค์ หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะชุมชน

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำผิว แอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิมสายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 2 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำผิว แอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิมสายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร | 300,000 | บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำผิวแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 5 บ้านโนนประดู่ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำผิวแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 5 บ้านโนนประดู่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร | 200,000 | บ้าน โนนประดู่ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำผิวแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิมสายบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำผิวแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิมสายบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร | 200,000 | บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะชุมชน

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำผิวแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิมสายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยทำผิวแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิมสายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร | 300,000 | บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองแก (บ้านหนองแกเหนือ) หมู่ที่ 8 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองแก บ้านหนองแกเหนือ หมู่ที่ 8 โดยการลงหินคลุก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร, ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 355 เมตร, ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 286 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,409 ตารางเมตร | 200,000 | บ้าน หนองแกเหนือ หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านหนองแกกลางหมู่ที่ 10 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านหนองแกกลาง หมู่ที่ 10 โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,565 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,695 ตารางเมตร | 287,000 | บ้านหนองแกกลาง หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะชุมชน

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเจ๊กซอบ้านทุ่งกกทัน หมู่ที่ 3 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเจ๊กซอ บ้านทุ่งกกทัน หมู่ที่ 3 โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,390 ตารางเมตร | 200,000 | บ้านทุ่งกกทัน หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายรุ่งอรุณ บ้านหนองแก หมู่ที่ 1 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายรุ่งอรุณ บ้านหนองแก หมู่ที่ 1โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,950 ตารางเมตร | 300,000 | บ้านหนองแก หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสำราญสุข หมู่ที่ 7 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสำราญสุข หมู่ที่ 7 โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,950 ตารางเมตร | 300,000 | บ้าน สำราญสุข หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะชุมชน

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 566 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,698 ตารางเมตร | 100,000 | บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองผือน้อย พัฒนา หมู่ที่ 11 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองผือน้อยพัฒนา หมู่ที่ 11 โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 4,950 ตารางเมตร | 300,000 | บ้านหนอง ผือน้อย พัฒนา หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการวางท่อประปาภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่5 | วางท่อประปาภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 900 เมตร | 100,000 | บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการวางท่อประปาภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่8 | วางท่อประปาภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่8 ขนาด Ø 2½ นิ้ว ระยะทาง 600 เมตร | 100,000 | บ้านหนองแกเหนือ หมู่ที่8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 5,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งานป้องกัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 5,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งานป้องกัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าอาหารหรือ รายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้และที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ | 60,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งานป้องกัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ | 50,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งานป้องกัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับตำบล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ | 20,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งานป้องกัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก | 126,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งาน ส่งเสริมสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค | 30,000 | นอกสถานที่ | งาน ส่งเสริมสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการครอบครัวอบอุ่น ครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง | 10,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งานส่งเสริมสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองแก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองแก | 30,000 | นอกสถานที่ | งาน ส่งเสริมสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการมหาดไทย ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการมหาดไทย ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ เช่นเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเงินรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในพิธี ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ | 10,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งาน ส่งเสริมสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 30,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งาน ส่งเสริมสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเช่น เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเงินรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในพิธี ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น | 30,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งาน ส่งเสริมสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดหนองบัวลำภู | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสักระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการชาดหนองบัวลำภู | 100,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งาน ส่งเสริมสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงวัยตำบลหนองแก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจผู้สูงวัยตำบลหนองแก เช่นเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเงินรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในพิธี ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 100,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งาน ส่งเสริมสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ | 220,000 | นอกสถานที่ | งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานงบกลาง

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาล จำนวน 1,178 ราย | 9,150,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งานส่งเสริมสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายให้กับผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาล จำนวน 300 ราย | 2,880,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งานส่งเสริมสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาล จำนวน 15 ราย | 90,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งานส่งเสริมสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแก | เพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแก | 50,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งานส่งเสริมสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหนองแก | เพื่อสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหนองแก | 150,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งานส่งเสริมสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าอาหารเสริมนม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองแกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองแก | 1,559,465 | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองแก 4 แห่ง ศพด. 1 แห่ง | งาน การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองแก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก(รายหัว) | 68,800 | ศพด. ทต.หนองแก | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองแก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองแก | 48,000 | ศพด. ทต.หนองแก | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองแก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองแก | 32,000 | ศพด. ทต.หนองแก | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองแก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองแก | 32,000 | ศพด. ทต.หนองแก | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง | 6,000 | ศพด. ทต.หนองแก | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ศพด. ทต.หนองแก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าของรางวัล | 40,000 | ศพด. ทต.หนองแก | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าของรางวัล | 15,000 | ศพด. ทต.หนองแก | งานการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก | 40,000 | สนามหน้า สนง. ทต.หนองแก | งานการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก | 784,000 | ศพด. ทต.หนองแก | งาน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก | 272,000 | ศพด. ทต.หนองแก | งาน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 610*20*200 | 2,440,000 | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล หนองแก 4 แห่ง | งาน การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา | 15,000 | โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านสำราญสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้าน สำราญสุข | 15,000 | โรงเรียนบ้านสำราญสุข | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | อุดหนุนโรงเรียนกุดหานสามัคคี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนกุดหานสามัคคี | 15,000 | โรงเรียนกุดหานสามัคคี | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | อุดหนุนโรงเรียนหนองโกโนนประดู่วิทยา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนหนองโกโนนประดู่วิทยา | 15,000 | โรงเรียนหนองโกโนนประดู่วิทยา | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าอุปกรณ์พิธีเปิด ฯลฯ | 80,000 | บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 2 | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองแก | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองแก เช่น ค่าอุปกรณ์พิธีเปิด ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 350,000 | สนามกีฬา บ้านหนองแก หมู่ที่ 1 | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการวันเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการวันเข้าพรรษา เช่น ค่าจ้างเหมาขบวนแห่เทียนพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 25,000 | วัดในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “หนองแกต้านยาเสพติด” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “หนองแกต้านยาเสพติด”เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ | 100,000 | นอกสถานที่ | งาน การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ | 50,000 | นอกสถานที่ | งาน การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญเรือง เพื่อจัดโครงการบริหารการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีในส่วนภูมิภาค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีในส่วนภูมิภาค | 30,000 | อำเภอศรีบุญเรือง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญเรือง เพื่อจัดโครงการมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง | 35,000 | อำเภอศรีบุญเรือง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู | 30,000 | กาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) | 20,000 | เขตพื้นที่ตำบลหนองแก | งานสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน | 120,000 | เขตพื้นที่ตำบลหนองแก | งานสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | 50,000 | เขตพื้นที่ตำบลหนองแก | งานสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครกุมารี | 50,000 | เขตพื้นที่ตำบลหนองแก | งานสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดอบรมรณรงค์ส่งเสริมการลดคัดแยกขยะ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดคัดแยกขยะ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก | 20,000 | เขตพื้นที่ตำบลหนองแก | งานสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในที่สาธารณ ประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในที่สาธารณะประโยชน์ เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ | 3,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งาน ส่งเสริมสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร

แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 700,000 | ในเขตตำบลหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ และกิจกรรมปกป้องสำคัญของชาติ และวันสำคัญของชาติ ฯลฯ | 10,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | 20,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล | 5,000 | ในเขต ตำบลหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร

แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งภายในองค์กรให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งภายในองค์กรให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง | 60,000 | นอกสถานที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย 5 ส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย 5 ส | 2,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | 10,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร

แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี | 5,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี | 10,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและงานจัดเก็บรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและงานจัดเก็บรายได้ | 20,000 | นอกสถานที่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร

แผนงานการศึกษา

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก | 100,000 | เทศบาลตำบลหนองแก | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |